## Slide 1: Projekt – Houska e-shop
IFS – seminární práce
Josef Pohořelý
Petra Formánková

## Slide 2: Časový harmonogram
22. 11. 2017 – První setkání se zákazníkem
27. 11. 2017 - Sběr požadavků a informací o vstupních údajů
4. 12. 2017 – Představení navrhovaného řešení
4. 1. 2018 – Představení finálního řešení
28. 2. 2018 – Nasazení řešení a testovaní
31. 3. 2018 – Předání řešení k finálnímu užití
S klientem budou pořádány pravidelné týdenní schůzky za účelem informování o postupu

## Slide 3: Základní vstupní údaje
Budget – 2 200 000,- Kč
Sídlo společnosti – Praha 6
Působiště – celá Praha
512 objednávek za den, vyřízeno je 50%
Očekávané nasazení projektu 31. 3. 2018

## Slide 4: Hlavní cíle
Navýšit počet zpracovaných objednávek
Zefektivnit a zrychlit sklad
  Umožnit monitorování e-shopu a skladu
  Upozornění na blížící se dobu expirace
Zefektivnit fakturaci a objednávkový systém
Optimalizace logistiky
  Plánování tras
  Zefektivnění přesunu zboží ze skladu na auta
Snížit náklady

## Slide 5: Priority v řešení
Identifikování „úzkých hrdel“
  Sklad
    Chybějící systém při manipulaci se zbožím
    Nulový monitoring
    Prostoje
    Nepropojenost mezi skladem a účetnictvím
  Fakturace
    Je mimo systém
    Ruční dodání dat
  Neexistující propojení účetnictví – sklad – e-shop (všech se všemi)
  Ostatní (plánování trasy, optimalizace FTE …)

## Slide 6: Stávající situace ve společnosti Houska
Nasazený e-shop
  Proprietární řešení postavené vlastním teamem
  Současné problémy
    Je odbaveno cca 50 % objednávek
    E-shop není propojen s účetním systémem
Účetní systém „Money S3“, instalovaný na dvou počítačích
  Současné problémy
    Systém je izolovaný od skladu i e-shopu. Veškeré informace je třeba do systému zadávat ručně

## Slide 7: Stávající situace ve společnosti Houska
Sklad
  Bez automatizace
  Současné problémy
    Veškeré zboží je evidováno ručně skladníkem
    Zboží je ve skladě rozmístěno nahodile
    Neexistující evidence expirační doby
      Vysoký počet prošlého zboží, na které se přijde až při inventuře
    Neexistující elektronické propojení mezi skladem a účtárnou

## Slide 8: Stávající situace ve společnosti Houska
    Pomalé odbavení zboží po přijmutí objednávky kdy probíhají následující kroky
      Vytištění objednávky z eshopu
      Manuální najití zboží v prostoru skladiště
      Zabalení do krabice
      Odchod skladníka do účtárny s objednávkami
      Manuální zadávání do účetního systému
      Tisk faktury
      Odchod skladníka s fakturou zpět do skladu
      Dobalení balíčku
      Přesunutí balíčku na rampu
      Naskladnění do auta
    Měsíční ztráta 23 000,- Kč z důvodu překročení data spotřeby

## Slide 9: Ekonomický impakt modernizace
V případě že bylo dosaženo díky modernizaci zlepšení o 100 % pak by:
Možný počet odbavených objednávek denně by stoupl z 256 na 512
Eliminovala by se měsíční ztráta 23 000,- Kč (ročně 276 000,- Kč)
Potencionální roční obrat je 85 200 000,- Kč
Eliminace ruční práce a navýšení produktivity zaměstnanců
Snížení FTE ve společnosti
Nastartování růstu společnosti

## Slide 10: Navržené řešení - úvod
Software od společnosti Kodys
Virtualizace
  Flexibilita
  Rozšiřitelnost
  Stabilita
2 varianty řešení
  Optimální
    Výkonné rozšiřitelné řešení
    Odolné vůči výpadkům různým výpadkům
  Elementární
    Cenově optimalizované řešení
    Stejná funkcionalita s ústupky

## Slide 11: Navržené řešení – Sklad a logistika
Implementace softwaru K.warehouse a K.shipping od společnosti Kodys
Zavedení terminálů Zebra TC8000 pro sklad a s tím spojená tiskárna štítků Zebra GK420T.

## Slide 12: Navržené řešení – Logické rozložení
Rozmístění zařízení
  Rack
  Sklad a logistika
  Kancelář
Logické dělení
  Virtuální sítě (VLAN)
  DMZ (demilitarizovaná zóna)
  bezpečnost
Na přiloženém obrázku je rozmístění jednotlivých prvků v rámci celého řešení.

## Slide 13: Navržené řešení – podrobně
Aplikační servery Spermicro Supersever A5
  Procesor Intel Xeon E5-2697A v4 (2.6 GHz, 16 jader, 32 threadů)
  RAM 4 × 16GB DDR4 s ECC
  HDD 4 × 6TB (využití VMWare vSAN)
  2 × 10GBase-T
  Rozšiřující síťová karta AOC-SG-I4 (4 × 1GBase-T)
  Rozšiřitelnost systému
    2 sloty pro procesor
    24 slotů pro RAM
    10 × SATA rozhraní + rozšiřující řadiče

## Slide 14: Navržené řešení - podrobně
Zálohování - NAS server „ReadyNAS 2304“ (4 × 10 TB, resp. 4 × 8 TB)
Síť – VLAN včetně implementace standardu IEEE 802.1Q
  Zařízení Cisco ASA 5525-X
    Next generation firewall (IDS a IPS)
    Routování mezi VLAN
  Wi-Fi síť pro sklad
    Komunikace s mobilními terminály
    Implementace Cisco 2500 Series Wireless Controller
UPS, rackmount terminál

## Slide 15: Navržené řešení - podrobně
Aplikační servery – Spermicro Supersever A5 s procesorem Intel Xeon E5-2697A v4
Datové úložiště – datové disky připojené přímo k aplikačním serverům s použitím VMWare technologie vSAN
  Zálohování - NAS server „ReadyNAS 2304“
Síť – VLAN včetně implementace standardu IEEE 802.1Q
  Zařízení Cisco ASA 5525-X
    next generation firewall (IDS a IPS)
    Routování mezi VLAN
  Wi-Fi síť pro sklad
    komunikace s mobilními terminály
    Implementace Cisco 2500 Series Wireless Controller

## Slide 16: Navržené řešení – Fyzické zapojení

## Slide 17: Navržené řešení – Fyzické zapojení

## Slide 18: Navržené řešení – Fyzické zapojení

## Slide 19: Navržené řešení - Shrnutí
Dvě varianty:
  Elementární
    Celkové náklady – 1 593 440,- bez DPH (1 928 062,- s DPH)
    Podpora
  Optimální
    Celkové náklady – 2 203 299,- bez DPH (2 665 992,- s DPH)
    Podpora
Naše společnost definitivně doporučuje optimální variantu, která je robustnější, odolná vůči výpadkům a je otevřená pro rozšíření a růst společnosti.

## Slide 20: Navržené řešení - Shrnutí
Cena řešení v závislosti na dobu podpory:
Naše společnost doporučuje optimální variantu, která je robustní, odolná vůči výpadkům a je otevřená pro rozšíření a růst společnosti.
 | Elementární var. | Optimální var.
základ | 1 593 440,- Kč | 2 203 299,- Kč
2 roky | 1 617 200,- Kč | 2 241 099,- Kč
3 roky | 1 740 960,- Kč | 2 378 899,- Kč
5 let | 1 988 480,- Kč | 2 654 499,- Kč

## Slide 21: Připomínky a dotazy